SISTEMA COMPARTILHAR VENDAS E PROMO

Plano de Migração para Múltiplos Usuários

De um arquivo local (localStorage) para um sistema em nuvem com dados compartilhados

# 1. Situação atual

Hoje o sistema é um único arquivo HTML/JavaScript, aberto direto no navegador, sem servidor por trás. Todos os dados — clientes, produtos, pedidos, tabelas de preço, fotos, PDFs de nota fiscal, XMLs — são salvos no localStorage do navegador, um espaço de armazenamento que existe só naquele computador e naquele navegador específico.

- Cada pessoa que abre o sistema em outro computador enxerga um banco de dados vazio ou desatualizado — não há nenhum compartilhamento de informação entre máquinas.

- O cadastro de Usuários e Grupos de Acesso já existe, mas hoje é decorativo: não há login real nem checagem de permissão por página (a única restrição que de fato funciona é por UF do vendedor).

- O armazenamento do navegador tem uma cota pequena (na prática, de 5 a 10 MB por origem) — isso já causou pelo menos um caso de "clico em Salvar e não acontece nada" por estourar esse limite com fotos e anexos.

Esse limite de espaço é só um sintoma. A causa de fundo é a arquitetura: o sistema foi construído pensando em uma pessoa usando um computador, não em uma equipe compartilhando dados.

# 2. E o domínio da Compartilhar, resolve?

Não isoladamente. Um domínio (por exemplo, sistema.compartilharne.com.br) é só o endereço pelo qual as pessoas chegam a um site — ele não cria um banco de dados nem faz duas pessoas verem a mesma informação.

Se o arquivo atual fosse simplesmente publicado nesse domínio sem nenhuma outra mudança, cada visitante ainda teria seu próprio localStorage isolado: continuaria sem compartilhamento nenhum, só mudaria de onde o arquivo é aberto.

O domínio entra como a etapa final: depois que existir um banco de dados compartilhado e uma hospedagem real para o sistema, o domínio é o endereço bonito que aponta para esse conjunto.

# 3. O que muda

- Camada de dados — Onde os dados ficam: de localStorage (no computador de cada um) para um banco de dados na nuvem, acessado pela internet por todos ao mesmo tempo.

- Autenticação — Passa a existir login de verdade por usuário — hoje o cadastro existe, mas não bloqueia nada.

- Permissões — A matriz de Grupos de Acesso (já cadastrada em Gerenciar > Permissões) passa a ser de fato aplicada, tela por tela — hoje só a restrição por UF funciona.

- Hospedagem — O sistema deixa de ser um arquivo aberto localmente e passa a ficar hospedado em um servidor, acessível por qualquer computador com internet.

- Anexos — Fotos, PDFs de nota fiscal e XMLs saem de dentro do banco (hoje em base64, ocupando espaço à toa) e passam a ficar em um serviço de arquivos apropriado.

- Uso simultâneo — Duas pessoas podem editar o mesmo pedido ou cliente ao mesmo tempo — é preciso decidir uma regra simples para isso (a mais comum, e suficiente para o início, é "a última alteração salva prevalece").

- Backup — Deixa de depender do botão manual de gerar/restaurar um JSON — os provedores de nuvem (Firebase/Supabase) fazem backup automático.

# 4. O que continua igual

- Toda a interface visual: as telas, os módulos, o visual da marca — nada disso precisa ser redesenhado.

- Toda a lógica de negócio já construída: prioridade de preço (negociação sobre tabela), status calculado ao vivo (Atrasada/Em Rota/Entregue, Vencendo/Vencido na Revenda), bloqueios de produto por rede/loja/cliente, restrição por UF, cálculo de comissão — nenhuma dessas regras muda, só troca de onde o dado é lido e salvo.

- Os modelos de dados de cada módulo (os campos de Cliente, Pedido, Produto etc.) continuam praticamente os mesmos, só adaptados ao formato do banco escolhido.

- Os fluxos de trabalho do dia a dia — cadastrar pedido, lançar devolução, gerar relatório — continuam os mesmos na experiência de quem usa.

# 5. Opções de banco de dados / hospedagem

Comparativo entre as opções mais realistas para uma equipe deste tamanho, com os planos gratuitos e de entrada de cada provedor (valores de referência de agosto de 2026 — provedores ajustam esses planos com frequência, então vale confirmar na página oficial antes de decidir).

|  | Firebase (Google) | Supabase |
| --- | --- | --- |
| Plano gratuito | Cobre bem o início: banco de dados (Firestore), login (Auth) e armazenamento de arquivos (Storage) já integrados. | 500 MB de banco, 1 GB de arquivos, mas o projeto é pausado após 1 semana sem uso — inviável para um sistema em uso diário sem virar plano pago. |
| Plano de entrada pago | Modelo "pague pelo uso" (plano Blaze) — cresce junto com o volume de dados, sem mensalidade fixa obrigatória. | A partir de US$ 25/mês (plano Pro): 8 GB de banco e 100 GB de arquivos. |
| Facilidade de manutenção | Alta — não exige ninguém administrando servidor. | Alta — não exige ninguém administrando servidor. |
| Observação | O módulo Backup do sistema já tem um placeholder pensado para Firebase — é o caminho de menor atrito. | Banco de dados relacional (SQL), mais familiar para quem já usa Excel/planilhas com regras entre tabelas. |

Existe também a opção de um servidor próprio (por exemplo, Node.js + Postgres em um VPS alugado). Dá mais controle e pode ficar mais barato em volumes muito grandes, mas exige alguém cuidando de manutenção e segurança do servidor continuamente — não é o recomendado como primeiro passo para este time.

Recomendação: Firebase ou Supabase — ambos resolvem o problema de compartilhamento sem exigir alguém administrando infraestrutura.

# 6. Fases sugeridas

A migração não precisa (e não deve) ser feita de uma vez só. Um caminho em fases permite testar cada parte, com o sistema atual continuando disponível em paralelo até haver confiança total no novo.

- Fase 1 — Fundação: Escolher o provedor (Firebase ou Supabase), montar o banco de dados, implementar o login real, e migrar 1 ou 2 módulos mais simples (ex.: Fornecedores, Transportadoras) como prova de conceito.

- Fase 2 — Núcleo do negócio: Migrar os módulos mais usados no dia a dia: Clientes, Produtos, Pedidos, Tabela de Preço.

- Fase 3 — Demais módulos: Migrar os módulos restantes: Devoluções, Revenda, Controle de Entrega, Relatórios, Apresentações, Sugestão de Pedido, Dados Representadas.

- Fase 4 — Permissões e backup: Ativar de fato a matriz de Grupos de Acesso (hoje só cadastro) e aposentar o backup manual em JSON, já que o provedor de nuvem passa a fazer backup automático.

- Fase 5 — Domínio e lançamento: Publicar o sistema com o domínio da Compartilhar apontando para a hospedagem definitiva.

# 7. Decisões a tomar antes de começar

- Quantas pessoas vão usar o sistema ao mesmo tempo? Isso influencia qual plano (gratuito ou pago) já resolve de início.

- O sistema precisa continuar funcionando sem internet em algum momento? Hoje funciona offline porque é local; em nuvem, depende de conexão.

- Quem vai acompanhar e, se necessário, pagar a mensalidade do provedor escolhido — mesmo o plano gratuito pode precisar virar pago conforme o uso crescer.

- Qual nome de domínio/subdomínio usar (ex.: sistema.compartilharne.com.br).

# 8. Riscos a ter em mente

- Todo o histórico de dados salvo hoje no computador atual precisa ser exportado e importado para o novo banco — é um passo manual e importante para não perder informação.

- É um trabalho de meses em fases, não de alguns dias — a arquitetura de acesso a dados muda de raiz (de leitura instantânea local para leitura pela internet).

- Durante a transição, pode ser necessário manter os dois sistemas funcionando em paralelo até o novo ganhar confiança total.